Reporte



* Informações Básicas:

Período do reporte: 01/12/2018 até 30/04/2019

Autor: Wesley Mateus Cantarino

Membros do Capítulo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wesley Mateus Cantarino | Presidente CAS |
| 2 | Dalila Marques | Apoio |
| 3 | Gabriel Garcia | Apoio |
| 4 | Mateus Francisco Eugenio | Apoio |
| 5 | Isadora | Apoio |
| 6 | Antonio | Apoio |
| 7 | Pedro | Apoio |
| 8 | Samuel | Apoio |
| 9 | Yuri | Apoio |
| 10 |  | Apoio |

* Planejamentos:

1. [Até 28/02/2019] Período de férias.
2. [Até 31/03/2019] [Todos] Ajuste do projeto no CAD.
3. [Até 30/04/2019] [Todos] Construção do projeto.

* Atividades realizadas:

1. [21/03/2019] [Wesley] Finalizado os detalhes na construção do projeto no CAD.
2. [28/03/2019] [Todos] Entender e testar os motores de passo.
3. [04/04/2019] [Todos] Estudos de consumo e tipo possíveis drive para motor de passos.
4. [11/04//2019] [Todos] Início da construção fresadora CNC. começando pelo carro eixo Z.
5. [25/04/2019] [Wesley] Apresentação da CASS para os novos membros.